## Slide 1
🧹 🍳 🏠 📦 🗄️
「要件定義」って、なに？
〜 ゼロからわかる15分。掃除・料理・家づくりのたとえで、
“つくる前の、いちばん大事な準備” を学ぼう 〜
全17話のエッセンス
Notes: 皆さん、こんにちは。今日は「要件定義（ようけんていぎ）」という言葉を、まったく知らない方でも“なるほど”と分かるように、15分でお話しします。システム開発の専門用語がたくさん出てきそうに聞こえますが、心配いりません。今日は全部、掃除や料理や家づくりといった身近なたとえで説明していきます。この内容は、全17話のイラスト解説シリーズのエッセンスをぎゅっとまとめたものです。肩の力を抜いて聞いてください。

## Slide 2
はじめに
今日おはなしする 3つの問い
❓
① 要件定義って、なに？
作る前に決める“完成の姿”のこと。
🤔
② なぜ、定めるの？
決めないと“手戻り”で高くつくから。
🛠️
③ どうやって作るの？
12の成果物で完成形を組み立てる。
Notes: 今日お話しするのは、この3つの問いです。①要件定義ってなに？ ②なぜ、わざわざ定めるの？ ③どうやって作るの？ ——この順番で進みます。①で“正体”をつかみ、②で“ありがたみ”を実感してもらい、③で“作り方”をたとえ話でざっと体験する、という流れです。この3つが分かれば、要件定義の全体像はばっちりです。

## Slide 3
PART 1
要件定義って、なに？
🧹 🍳
Notes: それではパート1、まずは“要件定義とは何か”からです。ここでは、掃除・目玉焼き・自動販売機という3つのたとえで、その正体を分かりやすくつかんでいきましょう。

## Slide 4
1
たとえ①
「掃除しといて」だけでは、伝わらない
🧹
たとえ（お掃除）
「掃除しといて」とだけ頼むと、どこを・どこまで やるかは人によってバラバラ。出来上がりを見て「そうじゃないんだよ」となりがち。
🎯
要件定義では（ゴールの約束）
作る前に「どこを・どのレベルまで」ゴールをすり合わせ、約束として決めておく。これが要件定義（＝仕様）。
💡
ポイント：出来上がってから直すのではなく、“作る前”にゴールをそろえる。これが要件定義のいちばんの役目。
Notes: 最初のたとえは「お掃除」です。家族に「掃除しといてね」とだけ頼んだら、どうなるでしょう。ある人は床だけ、ある人は窓まで、ある人はサッと掃くだけ。頼んだ側が思っていた仕上がりと違って、「そうじゃないんだよ」となる。これ、システム開発でもまったく同じことが起きます。だから作る前に、「どこを、どのレベルまでやるのか」というゴールを、お互いにすり合わせて“約束”にしておく。この約束こそが、要件定義であり、仕様なんです。ポイントは、出来上がってから直すのではなく、“作る前に”ゴールをそろえる、という点です。

## Slide 5
2
たとえ②
作る前に「完成した姿」を絵にする
🍳
たとえ（目玉焼き）
同じ「目玉焼き」でも、黄身の固さも味つけも人それぞれ。ことばだけで頼むと、想像がすれ違う。
🖼️
要件定義では（完成イメージ）
「完成したソフトの姿」を先に絵（画面や動き）にして見せ合う。それが要件定義の中身。
💡
ポイント：ことばより“絵”。完成形を目で見て共有すれば、認識のズレが一気に減る。
Notes: 次は「目玉焼き」。同じ目玉焼きでも、黄身はトロトロがいい人、しっかり焼く人、塩の人、しょうゆの人、さまざまです。ことばだけで「目玉焼き作って」と言うと、頭の中の想像がすれ違います。そこで、完成した姿を“絵”にして見せ合うんですね。要件定義でも同じで、完成したソフトがどんな画面で、どう動くのかを、先に絵にして共有します。ことばより絵。完成形を目で見て共有すれば、認識のズレがぐっと減ります。

## Slide 6
3
たとえ③
システムは「見た目」と「中の仕事」でできている
🥤
たとえ（自動販売機）
ボタン・お金の投入口・取り出し口＝人が触れる「見た目」＝UI。押せる・見えるところ。
⚙️
要件定義では（中の仕事＝機能）
お金を数え、商品を落とす「中の仕事」＝機能。UIと機能が両方そろって初めて動く。
💡
ポイント：システム＝UI（見た目）＋機能（中身）。要件定義では、この両方を決めていく。
Notes: 3つ目は「自動販売機」。自販機には、ボタンやお金の入れ口、商品の取り出し口など、人が触る“見た目”の部分があります。これをUI（ユーアイ）と呼びます。一方で、入れたお金を数えて、選ばれた商品をガコンと落とす、という“中の仕事”があります。これが機能です。見た目だけでも、中身だけでも、自販機は動きません。両方そろって初めて動く。システムもまったく同じで、UIと機能の両輪でできています。要件定義では、この見た目と中身、両方を決めていくんだ、と覚えておいてください。

## Slide 7
PART 2
なぜ、定めるの？
💸 🔁
Notes: パート2です。ここでは“なぜ、わざわざ要件定義をするのか”。決めずに進むと何が起きるのか、そして決めた要件が後でどう役立つのかを見ていきます。

## Slide 8
なぜ①
決めずに進むと「手戻り」で高くつく
要件定義
コスト 💰
設計
コスト 💰💰
実装
コスト 💰💰💰
テスト
コスト 💰💰💰💰
リリース
コスト 💰💰💰💰💰
後で気づくほど…戻る距離も、直す量も大きい ＝ 手戻り
「だったら先に言ってよ」を無くすのが要件定義。 早く合意するほど、直しは小さく安く済む。
Notes: では、なぜ定めるのか。ひとつ目の理由は「手戻り」を防ぐためです。手戻りとは、後の工程になってから前に戻ってやり直すこと。この図のように、要件定義・設計・実装・テスト・リリースと進むほど、直すコストは右肩上がりに大きくなります。リリース間近で「実はここ違った」と気づくと、設計まで、へたをすると要件まで戻って、作ったものごと作り直し。時間もお金も大きく失います。逆に、いちばん最初にきちんと合意しておけば、直しは小さく、安く済む。要するに要件定義は、あの「だったら先に言ってよ！」を無くすための仕組みなんです。

## Slide 9
なぜ②
決めた要件は、右側で「合否の正解」になる
要件定義
基本設計
詳細設計
受入テスト
システムテスト
結合テスト
実装・コーディング
左で決めた“こうなってほしい”が
右のテストの“正解（合否基準）”になる
だから曖昧な要件だと、テストの“正解”も作れない。きちんと決める＝あとで検証できる。
Notes: ふたつ目の理由。決めた要件は、ムダにならず、あとでちゃんと“使われます”。これを表すのが、この「V字モデル」です。左side を上から下へ、要件定義・基本設計・詳細設計と、だんだん細かく決めていきます。いちばん下が実装、つまりプログラミング。そこから右側を上へ、単体・結合・システム・受入テストと、今度は組み上げて確認していきます。大事なのは、左と右が同じ高さでペアになっていること。点線でつないだように、左で決めた“こうなってほしい”が、そのまま右側のテストの“正解＝合否の基準”になるんです。つまり、最初の要件が曖昧だと、テストの正解そのものが作れない。きちんと決めておくからこそ、あとで“できてる・できてない”を検証できる。これが、定める2つ目の理由です。

## Slide 10
どう作る
12の成果物で「完成形」を組み立てる
① 準備・企画
🥚📋
材料そろえ／企画書
② 全体像・技術
🏠🏗️
全体像・部屋割り／実装技術
③ やりたいこと
📝🍚
要求一覧／行動シナリオ
④ 画面・データ・機能
🍽️👥🍳
UI／概念データモデル／機能
⑤ 保存・点検
🗄️✅
データベース／CRUD点検
⑥ 伝える
📖🤝
渡せる状態（目次・想定問答）
この地図の①→⑥を、これから1つずつ“たとえ話”で見ていきます。
Notes: では最後、パート3。どうやって作るのか。要件定義では、およそ12種類の“成果物”を積み上げて、完成形を組み立てます。いきなり12個と聞くと多く感じますが、この地図のように6つのまとまりで見るとシンプルです。①準備と企画、②全体像と使う技術、③やりたいことの整理、④画面・データ・機能の設計、⑤データの保存と抜け漏れ点検、⑥相手に伝えられる形にする。この①から⑥を、これから1枚ずつ、身近なたとえで駆け足に見ていきましょう。全部おぼえる必要はありません。“こんな順番で完成形ができていくんだ”という感覚がつかめれば十分です。

## Slide 11
4
① 準備
まず「材料」をそろえる
🥚
たとえ（目玉焼き）
料理は、卵もフライパンも無いまま始められない。まず材料と道具をそろえる。
📥
要件定義では（必要な情報）
誰のため・何を叶えるか等、完成に必要な情報を先にそろえる。要件定義の下ごしらえ。
💡
ポイント：いきなり書き始めない。まず“材料（情報）”をそろえるところから始まる。
Notes: ①準備。目玉焼きのたとえに戻ります。料理は、卵もフライパンも無ければ始まりません。まず材料と道具をそろえますよね。要件定義も同じで、いきなり書き始めるのではなく、“誰のためのシステムか”“何を叶えたいのか”といった、完成に必要な情報をまず集めます。いわば下ごしらえ。ここが最初の一歩です。

## Slide 12
5
② 企画書
企画書は「理解してもらう」ために書く
🧳
たとえ（旅のしおり）
旅のしおりは、みんなが同じイメージで当日を楽しめるように作る。読む人のためのもの。
📋
要件定義では（伝わる企画書）
企画書も“通すため”でなく“関係者に理解してもらうため”に書く。目的と全体像を共有。
💡
ポイント：良い企画書のゴールは「承認」より「共通理解」。読む人に伝わってこそ意味がある。
Notes: ②企画書。たとえは「旅のしおり」。しおりは、参加者みんなが同じイメージを持って当日を楽しめるように作りますよね。読む人のためのものです。企画書も同じ。上司の承認を“通すため”のものと思われがちですが、本当のねらいは、関係者みんなに目的と全体像を“理解してもらう”こと。伝わってこそ、意味があります。

## Slide 13
6
③ 全体像
まずざっくり全体像、次に部屋割り
✏️
たとえ（間取りスケッチ）
家づくりは、細部の前にまず間取りを大きくスケッチ。次に部屋を割っていく。
🧩
要件定義では（全体像→サブブロック）
システムも、先に全体像をざっくり描き、次に機能のかたまり（サブブロック）に分ける。
💡
ポイント：最初から細部に入らない。大きく描いて→分ける。迷子にならない進め方。
Notes: ③全体像。たとえは家の「間取りスケッチ」。家を建てるとき、いきなりコンセントの位置から決めませんよね。まず間取りを大きくスケッチして、次に部屋を割っていく。システムも同じで、先に全体像をざっくり描いてから、機能のかたまり——これをサブブロックと呼びます——に分けていきます。大きく描いてから分ける。こうすると、途中で迷子になりません。

## Slide 14
7
④ 実装技術
どの「工法」で建てるかを決める
🏗️
たとえ（家の工法）
同じ間取りでも、木造か鉄骨か。工法で、費用も工期も強さも変わる。
🧱
要件定義では（アーキテクチャ）
システムも“どの技術・仕組みで作るか”を選ぶ。これがアーキテクチャ（実装技術）。
💡
ポイント：作り方の土台選び。後から変えにくいので、早めに方針を決めておく。
Notes: ④実装技術。たとえは家の「工法決め」。同じ間取りでも、木造で建てるか、鉄骨で建てるかで、費用も、工期も、丈夫さも変わります。システムでも、“どの技術や仕組みで作るか”を選びます。これをアーキテクチャ、日本語では実装技術と言います。これは土台選びなので、後から変えるのが大変。だから早めに方針を決めておくんです。

## Slide 15
8
⑤ 要求一覧
やりたいことを「文書化」して一覧に
📝
たとえ（要望ヒアリング）
家づくりで「広い居間」「日当たり」等の要望を聞き取り、書き出して一覧にする。
✅
要件定義では（要求一覧）
「実現したいこと」を一つずつ文書にして並べる。頭の中の要望を“消えない形”に。
💡
ポイント：口約束は消える。書き出して一覧化＝抜け漏れと言った言わないを防ぐ。
Notes: ⑤要求一覧。たとえは家づくりの「要望ヒアリング」。「居間は広めに」「日当たりのいい寝室に」——こうした要望を聞き取って、書き出して一覧にしますよね。要件定義でも、「実現したいこと」を一つずつ文書にして並べます。これが要求一覧。頭の中にあるうちは消えてしまう要望を、消えない形に残す。これで、抜け漏れや“言った言わない”を防げます。

## Slide 16
9
⑥ 行動シナリオ
利用者の「動き」を場面で書く
🍚
たとえ（定食屋の厨房）
「注文→調理→提供→会計」——お店が回る一連の動きを、場面ごとに思い描く。
🚶
要件定義では（行動シナリオ）
利用者が実際どう操作し進むかを、場面の流れとして書く。機能の“抜け”に気づける。
💡
ポイント：機能を並べるだけでなく、“人がどう使うか”の物語で確かめる。
Notes: ⑥行動シナリオ。たとえは「定食屋の厨房」。注文を受けて、調理して、提供して、会計する。お店が回る一連の流れがありますよね。システムでも、利用者が実際どんな順番で操作して、物事が進んでいくのかを、場面の流れとして書きます。これが行動シナリオ。機能を単に並べるだけだと気づけない“抜け”も、人がどう使うかの物語でたどると、「あ、この場面の機能が無い」と気づけます。

## Slide 17
10
⑦ データモデル
データを「相関図」で描く
👥
たとえ（登場人物の相関図）
ドラマの相関図のように、“誰と誰がどう関係するか”を図にすると一目で分かる。
🗺️
要件定義では（概念データモデル）
「顧客」「注文」「商品」等の登場データと、その関係を図にする。土台の見取り図。
💡
ポイント：データの登場人物と関係を先に描くと、後の設計が一気に楽になる。
Notes: ⑦概念データモデル。たとえはドラマの「登場人物の相関図」。誰が誰の家族で、誰と誰が対立して……図にすると、関係が一目で分かりますよね。システムのデータも同じで、「顧客」「注文」「商品」といった“登場するデータ”と、その関係を図にします。これが概念データモデル。この見取り図を先に描いておくと、後のデータベース設計がぐっと楽になります。

## Slide 18
11
⑧ UIの定義
画面は「メニュー表」のように決める
🍽️
たとえ（レストランのメニュー）
メニュー表は、お客が“選べる・注文できる”窓口。見やすさが使いやすさを決める。
🖥️
要件定義では（UIの定義）
どんな画面で、何を見せ、どう操作させるか＝UIを具体的に決める。人が触れる部分。
💡
ポイント：中身が良くても、画面が分かりにくいと使われない。UIは“使いやすさ”の設計。
Notes: ⑧UIの定義。たとえは「レストランのメニュー表」。メニューは、お客さんが料理を選んで注文する窓口です。見やすいメニューほど、注文しやすい。システムのUI、つまり画面も同じ。どんな画面で、何を見せて、どう操作してもらうかを具体的に決めます。どんなに中身が優秀でも、画面が分かりにくいと使ってもらえません。UIは“使いやすさ”そのものの設計なんです。

## Slide 19
12
⑨ 機能
機能は「材料xを成果yに変える仕事」
🍳
たとえ（お料理）
料理は、材料（卵）を入れて、調理という仕事をして、成果（目玉焼き）を出す。
🧮
要件定義では（機能 = y = f(x)）
機能とは仕事。材料 x を入れ、成果 y を出す。何を入れ何が出るかを決める。
💡
ポイント：機能＝入力xと出力yをはっきり決めた“仕事”。あいまいだと作れない。
Notes: ⑨機能。たとえは、そのまま「お料理」です。料理は、卵という材料を入れて、焼くという仕事をして、目玉焼きという成果を出しますよね。機能とは、まさにこの“仕事”のこと。数式っぽく言うと、材料 x を入れて成果 y を出す、y イコール エフ エックス。何を入れたら、何が出てくるのか。これをはっきり決めるのが機能の定義です。ここが曖昧だと、作る人は手が動きません。

## Slide 20
13
⑩ データベース
データは「共有倉庫」に置いて点検する
🗄️
たとえ（みんなの倉庫）
商品や記録を、みんなが使う共有の倉庫にしまう。誰でも取り出せて、ずっと残る。
✅
要件定義では（データベース＋CRUD点検）
共有倉庫＝データベース。各データに“作る・見る・直す・消す”が揃うかを点検（CRUD）。
💡
ポイント：保存はみんなの倉庫へ。そして出し入れの“抜け”をチェックリストで確認する。
Notes: ⑩データベース。たとえは「みんなの共有倉庫」。商品や記録を、担当者だけでなく、みんなが使える共有の倉庫にしまっておく。誰でも取り出せて、消えずに残る。これがデータベースです。そして、しまったデータには、“作る・見る・直す・消す”という4つの出し入れが必要になります。英語の頭文字でCRUD（クラッド）と言います。各データについて、この4つがちゃんと揃っているかを、チェックリストで点検する。これで、「登録はできるけど消せない」みたいな抜けを、完成前に見つけられます。

## Slide 21
14
⑪ 渡せる状態
最後は「伝わる形」にして渡す
📖
たとえ（引き継ぎブック）
紙束をドサッと渡しても後任は困る。目次を付け、想定問答を添えて“渡せる一冊”に。
🤝
要件定義では（合意形成と伝達）
成果物を目次化し、想定問答まで用意。発注元と握手（合意）し、作る人へ手渡す（伝達）。
💡
ポイント：作って終わりでなく“伝わって”はじめて完成。渡せる形にするまでが要件定義。
Notes: 最後、⑪。ここまでで成果物はそろいました。でも、それで終わりではありません。たとえは「お店の引き継ぎブック」。資料の紙束をドサッと後任に渡しても、どこに何があるか分からず困りますよね。だから、目次を付けて一冊にまとめ、“聞かれそうな質問”への答えまで用意しておく。こうして、発注元とは「これで作りましょう」と握手して合意し、実際に作る人へちゃんと手渡す。作って終わりではなく、“伝わって”はじめて完成。渡せる形にするところまでが、要件定義なんです。

## Slide 22
まとめ
要件定義って、つまり？
❓
① なに？
作る前に“完成の姿”を、絵とことばで決める「約束」。
🤔
② なぜ？
手戻りを防ぎ、右側でテストの“正解”になるから。
🛠️
③ どう作る？
12の成果物で完成形を組み立て、“渡せる形”にする。
「だったら先に言ってよ」を無くすのが、要件定義。
Notes: まとめです。今日の3つの問いに、ひとことずつ答えましょう。①要件定義ってなに？——作る前に、完成の姿を、絵とことばで決めておく“約束”です。②なぜ定めるの？——後の手戻りを防ぎ、しかも決めた要件が、V字の右側でテストの“正解”として役立つからです。③どうやって作るの？——12の成果物を積み上げて完成形を組み立て、最後は“渡せる形”にして伝える。全部ひっくるめると、要件定義とは、あの「だったら先に言ってよ」を無くすための仕組み。これだけ持ち帰ってもらえれば十分です。

## Slide 23
つくる前に、いちばん大事なことを決めよう。
🧹 🍳 🥚 🏠 📦 🗄️ 📖 🤝
ご清聴ありがとうございました
参考：全17話「〇〇でわかる要件定義」シリーズ
Notes: というわけで、今日いちばんお伝えしたかったのは、この一言です。「つくる前に、いちばん大事なことを決めよう」。要件定義は、難しそうな名前のわりに、やっていることはとてもシンプル。完成の姿を、みんなで先にそろえておく。それだけで、開発はぐっとうまくいきます。もっと詳しく知りたい方は、今日のもとになった全17話のイラスト解説シリーズをぜひご覧ください。ご清聴、ありがとうございました。